РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2014г.                                                                                              		№51

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения  Отрадовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 09.09.2013 г. №58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  от 16.09.2013 г. №61 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», распоряжением от 05.09.2013 г. №47 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Отрадовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Отрадовского сельского поселения от 16.12.2013 №41 «О бюджете Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения  Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие  2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Журенко Е.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения www.otradovskoe.ru.

Глава Отрадовского сельского поселения				С.Г. Матишов

Приложение

к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 01.08.2014 №51

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие сетей наружного освещения  Отрадовского сельского поселения» за 1 полугодие  2014г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие сетей наружного освещения Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Коммунальные расходы на уличное освещение | Администрация Отрадовского сельского поселения | Ежемесячно оплачивается потребленное количество электроэнергии согласно условиям договора | 01.01.2014 |  | 425,7 | 247,8 | 425,7 |
| 1.2 | Обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 |  | 140,0 | 112,8 | 112,8 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Приобретение расходного материала к уличному освещению | Администрация Отрадовского сельского поселения |  |  |  | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 592,7 | 360,4 | 538,5 |

Глава Отрадовского сельского поселения					С.Г. Матишов