проект

Российская Федерация

Ростовская область

АЗОВский район

Муниципальное образование «Отрадовское сельское поселение»

Администрация  Отрадовского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________2017 года                                  №     ____                        с.Отрадовка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Озеленение территории

Отрадовского сельского поселения» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения от 09.09.2013 г. № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,постановлением от 30.10.2013 года  № 76 Об утверждении муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Озеленение территории  Отрадовского сельского поселения»: Администрация Отрадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Озеленение территории  Отрадовского сельского поселения» на 2017 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Муниципальным служащим  Администрации Отрадовского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Отрадовского сельского поселения,  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

| Глава администрации Отрадовского сельского поселения | С.Г.Матишов |
| --- | --- |

Приложение к проекту постановления

Администрации Отрадовского

сельского поселения

от ______.2017 г. № ___

План реализации муниципальной программы «Озеленение территории  Отрадовского сельского поселения» на 2017 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2017 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия на инвентаризацию зеленых насаждений» | Администрация Отрадовского сельского поселения | Увеличение площади зеленых насаждений и улучшение их состояния, частичное восстановление газонов и цветников, улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов | весь период | 20,0 20,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 20,0 20,0 | 0,0 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Отрадовского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Отрадовского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Отрадовское сельское поселения» | Администрация Отрадовского сельского поселения | Целевое использование средств на содержание зеленых насаждений | весь период | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Администрация Отрадовского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов | весь период | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |

Глава администрации Отрадовского

сельского поселения                                                                                                      С.Г.Матишов