АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 октября 2021 года                                                                                    № 39

с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Отрадовском сельском поселении» за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

- В соответствии с постановлениями Администрации Отрадовского сельского  поселения от 25.10.2018 г. № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения»,  администрация Отрадовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Отрадовском сельском поселении» за отчетный период 9 месяцев 2021 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов В.А. Марченко разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Отрадовского сельского поселения https://otradovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления, возложить на Главу администрации Отрадовского сельского поселения Матишова С.Г.

Глава администрации Отрадовского

сельского поселения			                     	С.Г. Матишов

Приложение к постановлению администрации Отрадовского сельского поселения от 05.10.2021 г. № 39

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Отрадовском сельском поселении»

за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Энергоэффективность в Отрадовском сельском поселении» | Администрация Отрадовского сельского поселения | х | х | х | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов, проведение энергоаудита | Администрация Отрадовского сельского поселения | снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Расходы на мероприятия по замене ламп накаливания, проведение энергоаудита | Администрация Отрадовского сельского поселения | снижение потребления энергоресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 договора заключаются по мере необходимости |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |

Глава администрации Отрадовского сельского поселения					                С.Г. Матишов