РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОТРАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2022                                          № 6.5                                 с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

Муниципальной программы «Озеленение территории Отрадовского

сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения № 98  от 25.10.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 13  от 27.12.2021  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  Администрация Отрадовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Отрадовского сельского поселения» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов В.А. Марченко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Отрадовского сельского поселения http://www.otradovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Отрадовского сельского поселения Зозуля Б.П.

Глава Администрации

Отрадовского

сельского поселения			                     	Б.П. Зозуля

Приложение

к постановлению Администрации Отрадовского сельского поселения от 07.02.2022 № 6.5

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Отрадовского

сельского поселения» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Озеленение территории Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Расходы на посадку зеленых насаждений | Администрация Отрадовского сельского поселения | увеличение количества зеленых насаждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие Расходы на посадку зеленых насаждений | Администрация Отрадовского сельского поселения | увеличение количества зеленых насаждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие Содержание зеленых насаждений | Администрация Отрадовского сельского поселения | Содержание зеленых насаждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие Расходы на содержание зеленых насаждений | Администрация Отрадовского сельского поселения | Содержание зеленых насаждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие Мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений | Администрация Отрадовского сельского поселения | увеличение общего числа озелененных территорий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Мероприятие Инвентаризация зеленых насаждений | Администрация Отрадовского сельского поселения | увеличение общего числа озелененных территорий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Глава Администрации Отрадовского сельского поселения					Б.П. Зозуля