РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОТРАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022                                          № 62                                 с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории

Отрадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения № 98  от 25.10.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 24  от 26.07.2022  «О внесении изменений и дополнений бюджет Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  Администрация Отрадовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов В.А. Марченко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Отрадовского сельского поселения http://www.otradovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о.главы Администрации Отрадовского сельского поселения Глазеву А.Н.

И.о.главы Администрации

Отрадовского

сельского поселения			                     	А.Н. Глазева

Приложение

к постановлению Администрации Отрадовского сельского поселения от 14.10.2022 № 62

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1«Прочее благоустройство Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15,0 | 12,3 | 12,3 |
| 1.1.1. | Мероприятие Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15,0 | 12,3 | 12,3 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Отрадовского сельского поселения | совершенствование эстетического состояния территории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 202,4 | 43,8 | 43,8 |
| 1.3.1 | Мероприятие Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 202,4 | 43,8 | 43,8 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 267,4 | 56,1 | 56,1 |

И.о.главы Администрации Отрадовского сельского поселения					А.Н. Глазева