РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОТРАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022                                          №  65                                с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие транспортной системы

и дорожного хозяйства Отрадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения № 98  от 25.10.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 24  от 26.07.2022  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  Администрация Отрадовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Отрадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов В.А. Марченко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Отрадовского сельского поселения http://www.otradovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. главы Администрации Отрадовского сельского поселения Глазеву А.Н.

И.о. главы Администрации

Отрадовского

сельского поселения			                     	А.Н. Глазева

Приложение

к постановлению Администрации Отрадовского сельского поселения от 14.10.2022 № 65

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Отрадовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2022 год | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Расходы на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 160,0 | 160,0 |  | 160,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Отрадовского сельского поселения | Уменьшение аварийности на дорогах Отрадовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 160,0 |  | 160,0 |  | 160,0 |

И.о.главы Администрации Отрадовского сельского поселения					А.Н. Глазева