Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ОТРАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.2022                                          №                                  с. Отрадовка

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории

Отрадовского сельского поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения № 98  от 25.10.2018  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», решением Собрания депутатов Отрадовского сельского поселения № 13  от 27.12.2021  «О внесении изменений и дополнений в бюджет Отрадовского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  Администрация Отрадовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующей сектора экономики и финансов В.А. Марченко разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Отрадовского сельского поселения http://www.otradovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Отрадовского сельского поселения Зозуля Б.П.

Глава Администрации

Отрадовского

сельского поселения			                     	Б.П. Зозуля

Приложение

к проекту постановления Администрации Отрадовского сельского поселения от 02.2022 №

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Отрадовского сельского поселения» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1«Прочее благоустройство Отрадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Отрадовского сельского поселения | совершенствование эстетического состояния территории | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 359,6 | 359,4 | 359,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 1.3.1 | Мероприятие Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения | Администрация Отрадовского сельского поселения | повышение уровня комфортности проживания на территории Отрадовского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 965,7 | 965,2 | 965,2 |

Глава Администрации Отрадовского сельского поселения					Б.П. Зозуля