РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ОТРАДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2026                                          № 60                                с. Отрадовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
Отрадовского сельского поселения «Развитие 
транспортной системы и дорожного хозяйства
Отрадовского сельского поселения»
за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Отрадовского сельского поселения от 27.12.2024 г. № 118 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Отрадовского сельского поселения», Администрация Отрадовского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Отрадовского сельского поселения «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Отрадовского сельского поселения» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Отрадовского сельского поселения https://www.otradovskoe.ru/.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Главу Администрации Отрадовского сельского поселения Швыдкову Г.В.
Глава Администрации 

Отрадовского 

сельского поселения


                     
Г.В. Швыдкова
Приложение № 1

к постановлению Администрации Отрадовского сельского поселения

 № 60 от 17.04.2026 

Отчет 
о реализации муниципальной программы Отрадовского сельского 
поселения «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства 
Отрадовского сельского поселения» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Отрадовского сельского поселения и повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и содержание дорожного хозяйства Отрадовского сельского поселения», утвержденной постановление Администрации Отрадовского  сельского поселения от 30.10.2018 № 114 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы - Администрацией Отрадовского сельского поселения в 2025 году не реализовывался комплекс мероприятий в связи с тем, что полномочия по содержанию дорог общего пользования местного значения переданы Азовскому району.
Глава Администрации 

Отрадовского 

сельского поселения


                     
Г.В. Швыдкова
[image: image1.png]




